Ciclo de vida clássico (Cascata)
Ciclo de vida em que cada etapa é focada uma única vez.

1. Comunicação

Um brainstorm foi feito onde definiu-se em linhas gerais o que seria o jogo.

1.1 Recurso humano: Equipe do projeto;
1.2 Recurso de hardware: Nenhum;
1.3 Recurso de software: Nenhum;
1.4 Documentos: Nenhum;

2. Planejamento

Baseado nas linhas gerais definimos mais detalhes sobre o jogo, plataforma de desenvolvimento e as funcionalidades do jogo além de acrescentar os paradigmas de desenvolvimento e métrica de software.

2.1 Recurso humano: Equipe do projeto;
2.2 Recurso de hardware: Notebook de todos;
2.3 Recurso de software: Google docs, bloco de notas, github e project libre;
2.4 Documentos: High Concept Design;

3. Modelagem

Fizemos os requisitos funcionais e não funcionais e o diagrama de classes.

3.1 Recurso humano: Equipe do projeto;
3.2 Recurso de hardware: Notebook do Marim;
3.3 Recurso de software: ReqView para modelar os requisitos e StarUML para modelar as classes;
3.4 Documentos: Levantamento de requisitos e digrama de classes;

4. Construção

Iremos dividir o grupo e começar a desenvolver na IDE do RPG Maker VX Ace.

4.1 Recurso humano: Equipe do projeto;
4.2 Recurso de hardware: Notebook de todos;
4.3 Recurso de software: RPG Maker VX Ace;
4.4 Documentos: Documentação do projeto;

5. Implantação

Depois de desenvolver os scripts, juntamos todos no rpg maker e testamos o projeto final.

5.1 Recurso humano: Quase toda a equipe do projeto;
5.2 Recurso de hardware: Notebook de todos;
5.3 Recurso de software: RPG Maker VX Ace;
5.4 Documentos: Artigo do projeto;

6. Motivação do paradigma utilizado

Pelo tempo curto não temos como retomarmos tarefas, então prezando pelo final do projeto utilizaremos o ciclo de vida em cascata em que cada etapa é focada em uma única vez.

7. Métrica de software utilizada

- Número de scripts desenvolvidos;
- Número de funcionalidades abandonadas;
- Número de funcionalidades acrescentadas após o planejamento;
- Tempo de gameplay para testar todas as funcionalidades atualmente disponíveis no jogo;
7.1 Motivação da métrica

- Verifica a complexidade do projeto;
- Verifica a viabilidade inicial do projeto;
- Verifica o quão bem foi modelado o projeto;
- Verifica o avanço real do projeto;

8. Cronograma do projeto

O cronograma do projeto foi elaborado utilizando a ferramenta “Project Libre”.